ВЪЗМОЖНОСТИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПОРЪЧКИ С КОНКУРСЕН ХАРАКТЕР

- д-р инж. Николай Янев

- Уважаеми колеги акцентите в моят доклад ще бъдат:

- Търсене на типови решения за комплексна оценка на офертите на кандидатите в  процедурите за избор на изпълнители на поръчки с конкурсен характер.

- Баланс между техническите и административни критерии в процедурите по т.1. с включване на конкурсен идеен проект (КИП) или техническо предложение (ТП).

- Проблеми на едновременното оценяване на конкурсните проекти и офертните предложения.

- В началото искам да направя някои терминологични уточнения свързани с изложението:

- Под тръжна дейност в случая разбирам  пълния обем от административна работа свързана с подготовката, провеждането и контрола по реализацията на процедурите за избор на изпълнители на доставки, работи и услуги, която юридическите лица попадащи в обсега на ЗОП или тези които не попадат но се придържат към аналогичен подход на база подобни собствени вътрешни правила извършват при  изпълнение на собствените им бюджети и/или стопанска дейност.

- Етапите на тръжна дейност които имам предвид са следните по важни стъпки на възложителя на поръчки: вземане на решение, изготвяне на тръжни документи, обявяване, подготовка на участниците и подаване на офертите, класиране на офертите, решение за спечелване на търга и сключване на договор, разрешаване на спорове, отчитане на положителните и отрицателните страни на проведената процедура на база резултатите от реализацията на поръчката.

# Съвокупност от цели които преследва тръжната дейност: Чл.2 на Закона за обществени поръчки с допълнението му в ДВ бр.43 от 26.04.02 (ЗОП) указват, че този закон има за цел:

- Повишаване на ефективността при използването на бюджетните и обществени средства чрез:

- 1.1. установяване на прозрачност;

- 1.2.осъществяване на ефективен контрол при изразходването им; 1.3.осигуряване на условия за конкуренция; 4-стимулиране на икономическото развитие;

- Да бъдат защитени потребителите на обществени услуги.

Когато говориме за тръжната дейност в общия случай, системата от цели би следвало да се разшири със следните направления (допълнителни цели):

- 3. Да бъдат защитени интересите и репутацията на Възложителите на поръчки, като едновременно се гарантира възлагане при условията на най изгодната от гледна точка на тръжните условия оферта.

- 4. Да бъдат създавани и прилагани ефективни административни инструменти, които да гарантират своевременното реализиране на планираните бюджети или други инвестиционни намерения на Възложителите на поръчки, без да ги принуждават да поемат риска и негативите от компромиси по отношение на целите упоменати до сега.

- 5. Да бъде проучено актуалното състояние на “пазара” на съответния вид поръчки от страна на Възложителите, като едновременно се даде възможност на фирмите участващи в търговете да представят своите възможности независимо от класирането им в съответните процедури.

- Докладът е свързан с “административните аспекти на тръжната дейност” (т.4) и по специално  излследва някои методи и средства за повишаване на нейната ефективност. Мотивите са, че това е сравнително малко дискутирано направление, което от друга страна, при положителни усилия, подпомага  съществено за постигането на останалите цели по горе и преодоляването на негативната нагласа у много инвеститори към тръжната дейност считайки я за забавящ фактор в тяхната дейност.

- Какво характеризира ефективността в администрирането на тръжната дейност?

- Ефективно организираната тръжна дейност би трябвало да доведе до постигане на целите формулирани в т.4 по горе, като по важните параметри с които може да бъде оценена тази ефективност според мен са:

- Времетраенето на един пълен цикъл в реализация на етапите на тръжната дейност свързани с конкретна тръжна процедура – то се измерва от момента в който определено структурно звено на организацията установи, че трябва да бъде реализирана поръчка свързана с неговата дейност до сключването на договор за същата.

- Качеството на резултата от тръжната дейност  - което се характеризира с постигането на изгоден договор за вносителя на поръчката (добри цени и срокове, гаранции за качество, стабилност на договорните условия – липса на  спорове и необходимост от анексиране) при запазване на репутацията на организатора на търга и липса на възражения от страна на отпадналите кандидати.

- Административните проблеми респективно пътищата за търсене на ефективност в тръжната дейност на отделните нейни етапи имат различни особености, които много трудно биха могли да се резглеждат едновременно. По тази причина правя преход към първия акцент на моето изложение, който разглежда възможноста да бъде повишена ефективността в работата на тръжната комисия на етапа на “разглеждане и класиране на офертите” чрез:

- I

Търсене на типови решения за комплексна оценка на офертите на кандидатите в  процедурите с конкурсен характер

Оценяването на офертите е кулминацията в дейностите които се извършват в рамките на една тръжна процедура и особено когато тя има конкурсен характер. Недостатъчно добрата подготовка и регламентиране на тази дейност, може да доведе до значително снижаване на ефективността за която говориме при иначе добри останали предпоставки. Това може да се изразява, както в удължаване на срока поради възникване на спорове в самата тръжна комисия или с кандидатите след обявяване на нейното класиране, така и в нецелесъобразно класиране. Подготовката за осигуряване на целесъобразна комплексна оценка започва на етапа на решението за откриване на процедурата, преминава през изготвянето  на тръжната документация и завършва със заповедта за назначаване на тръжна комисия. В тази връзка търсенето на типова методика за комплексно оценяване ще има благоприятно отражение върху ефективността на тръжната дейност, не само на етапа на оценяване но и на етапа на самата подготовка.

Един възможен вариант на типова методика който препоръчвам на база натрупан опит в реални процедури е всеки член на комисията да класира кандидатите по отделните критерии, като записва местата от класирането си в съответните колони на предварително подготвена таблица на Еxcel. Тя лесно се привежда чрез програмния продукт в автоматизиран вариант за обработка и документиране на комплексното класиране на всеки член от комисията и се състои от следните стъпки:

- В колоната непосредствено след критериите за определяне на комплексната оценка се записва числото характеризиращо тежестта на съответните критерии обявено в решението, което се третира като наказателна тежест;

- За всеки един от кандидатите се изчисляват наказателните точки, които той получава за всеки един от критериите, чрез умножаване на наказателната тежест за съответния критерий и мястото което този кандидат е получил от съответния член на комисията по този критерий;

- За целите на комплексната оценка на съответния член на комисията таблицата изчислява общия брой от наказателни точки, които всеки един кандидат получава за представянето си по обявения пакет от критерии;

- Класирането се определя на база на общия брой от наказателни точки на кандидатите, като този с най малък общ брой наказателни точки заема първо място, този с общ брой наказателни точки по голям единствено от този на първия заема второ място и т.н.

- В случаите когато по определен критерий определен брой кандидати заемат равни места наказателните им точки също следва да са равни и най справедливо би било да бъдат определени чрез умножаване на наказателната тежест за съответния критерий с числото което се получава като средно аритметично от блокираните от кандидатите места по този критерий.

Вмъкването на подобна типова методика във вътрешните правила на Възложителя и цитирането й в тръжната документация удовлетворява напълно изискванията на  ограниченията произтичащи от действащата нормативна уредба (Чл.22 (1) т..11 на [1] с допълнението ДВ бр.43 от 26.04.02 в Чл.36 (3)) в случаите на обществени поръчки. Независимо от това анализизът на множество примери и класирания от реални процедури показва, че с формулирането само на критериите за оценка и подреждането им по степен на важност в решението си възложителят на поръчката в много голяма степен е изпълнил изискването за обявяване на тежестта на критериите и метода за комплексно оценяване. Това произтича от обстоятелството, че точното числово съотношение между  тежестите на отделните критерии и метода за формиране на комплексната оценка започва да играе съществена роля най вече в особените случаи на подчертано разбъркано (нехомогенно) класиране на отделните кандидати в различните критерии [3].

Поради ограничения обем, пример за аналитичните възможности на така изложената типова методика  се съдържа в представянето на следващия акцент в доклада

- II

- Баланс между техническите и административни критерии в процедурите с конкурсен характер чрез включване на конкурсен проект

Кои тръжни процедури следва да бъдат причислени към разглежданата област или процедури с конкурсен характер? На първо място трябва да бъде отчетена спецификата на поръчката. Най общо може да се каже, че става въпрос за поръчки в които най общо параметрите за качество не са предварително фиксирани и крайния вид на поръчката  зависи от предложението на изпълнителя и възможностите му да го реализира за съответния срок и цена. Типични поръчки с конкурсен характер са например в строителната област - изработването на инвестиционни проекти, в областта на информатиката и комуникациите - разработката на информационни системи и такива за управление на бази данни, както са възможни и много други примери от най различни области. Характерна особеност на процедурата за избор на изпълнител на подобни поръчки е, че Възложителят обявява задание, отразяващо неговите специфични изисквания и очаква от кандидатите да направят “техническо предложение”, което да отговаря на заданието, но в “неограничените пространства” да внесе съобразени с възможностите му оригинални приноси към крайния вид на поръчката. При разглеждане офертите на кандидатите в такива случаи Организаторът на процедурата отделя едновременно и голямо внимание на съответните технически предложения. Тази специфика на процедурите с конкурсен характер поставя много предизвикателства от гледна точка на възможностите за повишаване на ефективността на тръжната дейност в смисъла изяснен по-горе и в рамките на ограниченията на нормативната база за съответната област (строителство, информатика и др.). В следващото изложение без да ограничаваме общовалидността на изводите ще си служим с примери от строителната област и по специално процедурите за избор на проектант.  Този избор се определя и от обстоятелството, че нормативната база свързана със строителството реагира като че ли най бързо макар и непълно на проблемите свързани със прилагане на ЗОП или подобни правила за възлагане на поръчки. Става въпрос за раздел “Преходни и заключителни разпоредби” към допълнението на [1] където се направиха изменения в Чл.126 ал.1 и Чл.137 ал.2 и се отмениха ал.2 на Чл.126 и ал.3 на Чл.137 на [2] след което в Чл.137 ал.2 на [2] остана само важния в случая текст: “Когато изработването на инвестиционните проекти представлява обществена поръчка по смисъла на ЗОП то се възлага по реда на същия закон. Преди възлагането инвеститорът може да проведе конкурс за идеен проект. На спечелилия конкурса се възлага изработването на инвестиционния проект като обществена поръчка по реда на Чл.52 и Чл.53 на ЗОП”.

С този текст бе дадена една съществена насока за третирането на инвестиционните проекти като особен вид поръчка където цената, срока и другите “административни” критерии за избор на изпълнител би следвало да имат една балансирана тежест спрямо “техническото предложение” и опита и квалификацията на кандидата, при определянето на комплексната оценка на предложенията. Става въпрос за търсене на подходящ баланс между следните два крайни подхода:

- Инвестиционното проектиране да се възложи по общите критерии за възлагане на поръчки като качеството на бъдещото инвестиционно проучване и проектиране се гарантира твърде недостатъчно за сметка на останалите договорни ангажименти в тръжните предлжения.

- Да се възложи поръчката на автора спечелил конкурса за идеен проект без да се държи сметка за възможностите му да обезпечи във финансов и организационен аспект реализацията на един сложен и в много случаи дългогодишен договор.

В примера на следващите страници се анализира идеята резултатите от проведения конкурс за идеен проект да бъдат включени с една респектираща наказателна тежест в механизма за комплексно класиране, който вече разгледахме в т.1 на доклада. За целта след оценката на идейните конкурсни проекти и класирането и премирането им от комисия от специалисти се отварят “административните” предложения на кандидатите или конкретно за примера на следващита таблица за комплексно класиране – това е оферта свързана с критериите от 3 до 8. Търсенето на баланс между техническите и административните критерии в конкретния случай се осъществява чрез включването на класирането от конкурса за идеен проект за да помогне на критерий №2 (квалификация и опит) за известен тяжестен превес (65% срещу 35%) спрямо останалите критерии от търговете за обичайни поръчки.

Таблица  №1 показва класирането в случаите когато най добрия конкурсен проект (Оферта №1) има второ място по всички останали критерии, докато класиралия се на второ място идеен проект (Оферта №2) има първи места по всички останали критерии. Разпределението на наказателните тежести в случая дава предимство на кандидата чийто конкурсен проект е класиран на второ място. Балансиращия критерий в случая е “степента на удволетворяване на квалификационните изисквания” (квалификация, опит) защото, когато кандидатът чийто конкурсен проект е класиран на първо място е на първо място и по този критерий.

Таблица №1

| № | Критерии за определяне на |  | Оферта 1 |  |  | Оферта 2 |  |  | Оферта 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплексната оценка на предложенията | Наказа телна тяжест | класиране | Наказателни точки | класиране | наказателни точки | Класиране | Наказателни точки |
| 1 | Качества на идейния конкурсен проект (Техническо предложение) | 45 | 1 | 45 | 2 | 90 | 3 | 135 |
| 2 | Степен на удволетворяване на квалификационните изисквания | 20 | 2 | 40 | 1 | 20 | 3 | 60 |
| 3 | Срок за изпълнение | 10 | 2 | 20 | 1 | 10 | 3 | 30 |
| 4 | Обща цена на сравнимите видове работи | 6 | 2 | 12 | 1 | 6 | 3 | 18 |
| 5 | Финансови и организационни условия за изпълнение на авторския надзор | 5 | 2 | 10 | 1 | 5 | 3 | 15 |
| 6 | Гаранции за добро изпълнение и/или параметри на застраховане | 5 | 2 | 10 | 1 | 5 | 3 | 15 |
| 7 | Ангажираност на изпълнителя при съгласуване на проектите | 5 | 2 | 10 | 1 | 5 | 3 | 15 |
| 8 | Целесъобразни предложения и рамка за ценообразване на непредвидени работи | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 |
|  | Общ брой на наказателните точки |  |  | 155 |  | 145 |  | 300 |
|  | Класиране |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  |

В Таблица №2, Оферта №1 вече заема първо място и в комплексното класиране в конкуренция с класиралата се на второ място по първите два критерия Оферта №2 но печелеща първото място по административните критерии от 3 до 8.

Таблица №2

| № | Критерии за определяне на |  | Оферта 1 |  |  | Оферта 2 |  |  |  |  | Оферта 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплексната оценка на предложенията | Наказа телна тяжест | класиране | наказателни точки |  | класиране | наказателни точки | Класиране |  | Наказателни точки |  |
| 1 | Качества на идейния конкурсен проект (Техническо предложение) | 45 | 1 | 45 |  | 2 | 90 | 3 |  | 135 |  |
| 2 | Степен на удволетворяване на квалификационните изисквания | 20 | 1 | 20 |  | 2 | 40 | 3 |  | 60 |  |
| 3 | Срок за изпълнение | 10 | 2 | 20 |  | 1 | 10 | 3 |  | 30 |  |
| 4 | Обща цена на сравнимите видове работи | 6 | 2 | 12 |  | 1 | 6 | 3 |  | 18 |  |
| 5 | Финансови и организационни условия за изпълнение на авторския надзор | 5 | 2 | 10 |  | 1 | 5 | 3 |  | 15 |  |
| 6 | Гаранции за добро изпълнение и/или параметри на застраховане | 5 | 2 | 10 |  | 1 | 5 | 3 |  | 15 |  |
| 7 | Ангажираност на изпълнителя при съгласуване на проектите | 5 | 2 | 10 |  | 1 | 5 | 3 |  | 15 |  |
| 8 | Целесъобразни предложения и рамка за ценообразване на непредвидени работи | 4 | 2 | 8 |  | 1 | 4 | 3 |  | 12 |  |
|  | Общ брой на наказателните точки |  |  | 135 |  |  | 165 |  |  | 300 |  |
|  | Класиране |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |

Таблица №3

| № | Критерии за определяне на |  | Оферта 1 |  |  | Оферта 2 |  |  | Оферта 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплексната оценка на предложенията | Наказателна тяжест | класиране | Наказателни точки | класиране | наказателни точки | Класиране | Наказателни точки |
| 1 | Качества на идейния конкурсен конструктивен проект (Техническо предложение) | 45 | 1 | 45 | 2 | 90 | 3 | 135 |
| 2 | Степен на удволетворяване на квалификационните изисквания | 20 | 1 | 20 | 2 | 40 | 3 | 60 |
| 3 | Срок за изпълнение | 10 | 3 | 30 | 1 | 10 | 2 | 20 |
| 4 | Обща цена на сравнимите видове работи | 6 | 3 | 18 | 1 | 6 | 2 | 12 |
| 5 | Финансови и организационни условия за изпълнение на авторския надзор | 5 | 3 | 15 | 1 | 5 | 2 | 10 |
| 6 | Гаранции за добро изпълнение и/или параметри на застраховане | 5 | 3 | 15 | 1 | 5 | 2 | 10 |
| 7 | Ангажираност на изпълнителя при съгласуване на проектите | 5 | 3 | 15 | 2 | 10 | 1 | 5 |
| 8 | Целесъобразни предложения и рамка за ценообразване на непредвидени работи | 4 | 3 | 12 | 2 | 8 | 1 | 4 |
|  | Общ брой на наказателните точки |  |  | 170 |  | 174 |  | 256 |
|  | Класиране |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  |

Таблица №3 показва, че в този механизъм един кандидат-юридическо лице ( този който има Оферта №1) с голям опит в проектирането на обекти подобни на конкурсния, с разнообразен и високо квалифициран персонал и разполагащ с технически възможности, когато е спечелил първо място със своя идеен конкурсен проект не може да бъде изместен от първото място в комплексното класиране дори когато има трети места по “административните критерии”. Считам , че подобен подход в процедурите за избор на изпълнители на “ординерни”  инвестиционни проекти (проекти в които конкурсния елемент било той инженерен или архитектурен не е категорично доминиращ спрямо останалите офертни параметри), както и при аналогични случаи в други области, като например информатиката (давам тези примери във връзка с личният си опит от конкретни процедури), ще бъде целесъобразен в т.ч. и от гледна точка на търсене на ефективност в тръжната дейност. Такъв подход според мен не противоречи и на изискванията на Чл.137 ал.2 на [2] в случаите когато изработването на инвестиционните проекти представлява обществена поръчка по смисъла на [1] и инвеститорът желае да проведе конкурс за идеен проект. Съгласно упоменатите  Чл.52 и Чл.53 на [1] възложителят следва да проведе процедура на пряко договаряне с един или няколко кандидати, като договаря условията на поръчката с оглед запазване на своите интереси. Интересите на възложителя в конкретния случай, са свързани в голяма степен с качествата на идейния конкурсен проект, но в общия случай не може да се пренебрегнат и останалите критерий упоменати в примера. В този смисъл за да защити интересите си възложителя трябва да договаря пряко поне с кандидатите, чиито идейни проекти са заели първите две или три места. За целта след конкурса за идеен проект той трябва да ги покани по реда на упоменатите членове като даде нов срок за подготовка и представяне на предложения. С предложения подход се получава едно обединяване на конкурса и процедурата на пряко договаряне с най добре класираните конкурсни проекти, при което са потърсени едни по добри параметри на ефективност на тръжната дейност или както я дефинирахме по горе на: намаляване времетраенето на цикъла на тръжната процедура при едновременно добро качество на тръжния продукт. Подобен подход според мен би имал същия ефект и при процедури с конкурсен характер в други области, където вместо конкурсен идеен проект Възложителят може да организира конкурс за най общо казано “техническо предложение”. В заключение искам да се спра на неизбежно възникващите при еден такъв подход

- III

- Проблеми на оценяването на конкурсните идейни проекти (КИП) или техническите предложения (ТП) едновременно с офертните предложения.

Без да изключвам изненади в определени случаи, за сега основните проблеми по този въпрос са:

III.1. Мотивиране на потенциалните кандидати за участие в процедурата.

III.2. Състав на конкурсната комисия и организация на нейната работа

III.3. Договаряне на поръчката в работна фаза в случаите когато след комплексната оценка поръчката се възложи на кандидат, чиито КИП (ТП) не е класиран на първо място.

III.1.

Участието с конкурсен идеен проект (КИП) или техническо предложение (ТП) изисква влагането на много труд и средства от старна на потенциалните кандидати. Още по сложен е въпроса с вложените идеи, НоуХау и др. Компоненти на авторското право. От друга страна при една успешно проведена процедура Възложителя има възможност да реализира Идейна фаза на разработка на поръчката, сравнявайки много повече варианти и то изготвени в условията на конкуренция, а не от един и същи изпълнител. Това прави целесъобразно средствата предвидени за идейна фаза да бъдат пренасочени към конкурса чрез подходящо структурирани парични премии и откупки. С конкурсните условия, Възложителя трябва да си гарантира в юридически план, възможността да ползва всички премирани или откупени разработки на етапа на реализация на поръчката.

III.2.

Оценката, класирането и премирането на КИП (ТП) изисква конкурсната комисия да се състои от експерти в разглежданата “специална” област на поръчката. В случаите когато Възложитеблят а те са по често срещаните не разполага с подходящи експерти на трудов договор, би следвало да се обърне с покана за съдействмие към външни независими експерти. Поканата може да се изпрати, чрез съответните официални браншови организации. В много случаи е целесъобразно експертаната група – жури, която оценява, класира и премира КИП (ТП), да бъде част от конкурсната комисия назначена със същата заповед. Резултатите от нейното класиране по първия показател в таблиците по горе се ползват безрезервно от конкурсната комисия която извършва комплексната оценка и предлага окончателното класиране на нейна база. Целесъобразно е с оглед да няма влияние от срокове и цени върху оценката на КИП (ТП) същите да се представят в отделни запечатани пликове към общата оферта, които да се отварят след утвърждаване на протокола от работата на журито.

III.3.

Този случай поставя сериозни въпроси от правено и етично естество. Малко вероятно е поканения да сключи договор кандидат заел първо място по комплексна оценка да се съгласи (причината може да е и технологична или квалификационна невъзможност) да изработи поръчката на основата на КИП (ТП) на класирания на второ или трето място в комплексното класиране кандидат (трето място с първа награда за КИП е изключително слаба вероятност). Въпреки конкурсните условия проблеми савторството може да създаде и кандидатът с най добър КИП (ТП). Изхождайки от презумпцията, че между първите два КИП (ТП) особено при повече кандидати и силна конкуренция, не може да има съществена разлика в качественно отношение, най добпото решение за Възложителя е да сключи договор на база собствения КИП (ТП) на кандидата. Винаги разбира се са възможни взаимно-приемливи  решения в които договорът се сключва след уточняване на подобрения и взаимстване на идеи, възникнали в резултат на широкия спектър от конкурсни предложения.

Литература:

[1]  Закон за обществените поръчки, ДВ бр.56 от 22.06.2002 г., допъл. ДВ бр.43 от 26.04.02

[2]  Закон за устройство на територията , ДВ бр.1, януари 2002

[3] Янев Н., Аспекти на етапите на тръжната дейност и избор на изпълнители на инвестиционни проекти, архив доклади на Дискусионен форум “Тръжната дейност в инвестиционния процес – проектиране, строителство” НТС в България, юни 2002,  в.“Строителство – Градът”, бр.32, 12-18 август  2002 г.