ПРАВИЛНИК

за оправомощаването, функциите и задълженията

на независим строителен надзор в проектирането и строителството

ГЛАВА ПЪРВА

Общи положения

Чл.1 Този правилник урежда:

1.Правата задълженията и отговорностите на независим строителен надзор при проектирането и строителството.

2.Реда и условията за оправомощаване на лицата, упражняващи независим строителен надзор.

3.Правата и задълженията на лицата, упражняващи авторски надзор в строителството.

4.Технически контрол в проектирането.

5.Технически контрол в строителството.

Чл.2/1/. За упражняване на независим строителен надзор в проектирането и строителството собственикът /инвеститорът на строежа

сключва договор с оправомощено за това лице.

/2/.За упражняване на авторски надзор в строителството собственикът/инвеститорът сключва договор с проектанта.

/3/.За упражняване на технически контрол в проектирането и технически контрол в строителството инвеститорът/собственикът сключва

договор с лице с техническа правоспособност и необходимия опит, удостоверен от съответната браншова организация.

Чл.3. В условията по договорите задължително се сключват правата и задълженията на независимия технически надзор, авторския

надзор, техническия контрол, определени със Закона за териториално и селищно устройство. Правилника за неговото прилагане и този

Правилник.

Чл.4/1/.Възнаграждението на лицето, упражняващо независим строителен надзор в проектирането и строителството, се определя

съобразно строителната стойност на обекта.

/2/.Отговорността по договора, сключен за независим строителен надзор е за срок, не по-малък от предвидените гаранционни срокове

за отделните видове работи.

Чл.5.Инвеститорът/собственикът може да сключи договор за упражняване на независим строителен надзор в проектирането и в

строителството с две отделни оправомощени лица.

Чл.6/1/.Лицата, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и/или в строителството, не могат да бъдат и проектанти

и/или изпълнители, и/или доставчици на строителни материали и изделия.

/2/.Лицата, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и/или строителството, не могат да сключват договори за такъв

надзор на проекти и строежи, за които наетите от тях по трудово или друго правоотношение специалисти са проектанти, изпълнители

или доставчици, както и свързани лица с такива по смисъла на Търговския закон.

Чл.7.Лицето, упражняващо независим строителен надзор, представляващо собственика/инвеститора на строежа пред всички държавни

и общински органи, ако това е уговорено между тях и ако , съгласно нормативен акт, не е задължително участието на собственика или

изрично упълномощено от него лице при съставяне на документи.

ГЛАВА ВТОРА

Независим строителен надзор в проектирането

Раздел I

Строежи, за проектирането на които е задължителен независим строителен надзор

Чл.8./1/.Независим строителен надзор е задължителен за проектирането на:

1.Жилищни сгради на четири и повече етажа.

2.Строежи с обществено предназначение.

3.Строежи с производствено предназначение.

4.Строежи, свързани със сигурността и отбраната на страната.

/2/.Надзорът в проектирането е задължителен и при проекти - заснемане на съществуващи строежи по ал.1, както и за проекти за

преустройства, с които съществено се изменят носещите конструкции или се променя предназначението, съобразно изброените в ал.1.

Чл.9.Независим строителен надзор в проектирането се упражнява за частите на проекта, които са задължителни за добряване за

издаване на разрешение за строеж или акт за узаконяване.

Раздел II

Права и задължения при упражняване на независим строителен надзор в проектирането

Чл.10.Собственикът /инвеститорът/ на строежа е длъжен да сключи договор за независим строителен надзор при проектирането на

строежите, изброени в чл.7 след получаване на скица с указан начин на застрояване /виза/ за имото/парцела и сключване на договор

за проектиране.

Чл.11./1/.Независимият строителен надзор в проектирането се упражнява в следния задължителен обхват:

1.Спазване изискванията на нормативните актове за проучване и проектиране.

2.Пълнота и структурно съответствие на инженерните и други изчисления съобразно нормативните изисквания, а когато изчисленията

са извършени с помоща на софтуерен продукт - проверяват пълнотата и правилността на  подадените входни данни.

3.Съответствие на проекта с предвижданията на общите и подробните градоустройствени планове.

4.Съотвествие на проекта с екологичните, хигиенните,  противопожарните и специфичните изисквания към проектите.

5.Съгласуването на проекта с всички специализирани контролни органи.

6.Съгласуваност между отделните части на проекта.

7.Топлотехнически изчисления, осигуряващи топлосъхранение и икономия на енергия.

8.Правилно проектиране на инсталации и инженерни системи.

9.Безопаснистта на труда по време на строителството чрез работен проект за изпълнение на строителството.

10.Пълнотата на проектната документация.

/2/.Лицата, упражняващи независим строителен надзор в проектирането, имат право:

1.Да изискват и получават разяснения от изпълнителите на проучвателните и проектните работи.

2.Да изискват и ползват всички необходими материали за проверка на обосноваността на проектното решение, правилността и

пълнотата на изчисленията.

3.Да се връщат за отстраняване на допуснати грешки от изпълнителите на проучвателните и проектни работи, когато не са спазени

изискванията на нормативните документи по проектирането или има  допуснати грешки и непълноти в изчисленията.

/3/.Лицето, упражняващо независим строителен надзор, подписва и подпечатва всички части на проекта и представя доклад пред

одобряващия орган относно спазване на изискванияна за безопасност на проекта, предвидени в чл.42, ал.1 от Закона за териториално

и селищно устройство.

/4/.Разрешение за строеж не се издава, ако условията по чл.3 не са изпълнени.

/5/.Предходните радпоредби се прилагат и когато се изготвя проект-заснемане за узаконяване и е възможно да се издаде акт за

узаконяване.

Чл.12.Несъгласие с решенията и препоръките на независимия строителен надзор може да бъде заявено от инвеститора или проектанта

пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол. След преценка на основателността на възражжението и събиране на

доказателства органите на дирекцията издават задължителни указания.

ГЛАВА ТРЕТА

Независим строителен надзор в строителството

Раздел I

Строежи, при изпълнението на които е задължително независим строителен надзор

Чл.13/1/.Независим строителен надзор в строителството е задължителен при изпълнението на строежите, за които е задължителен

независим строителен надзор в проектирането.

/2/.Надзор в строителството се упражнява и при преустройства, надстрояване, пристрояване, промяна на предназначение или

реконструкции на съществуващи строежи, определени в ал.1.

РАЗДЕЛ  II

Права и задължения при упражняване на независим строителен надзор в строителството

Чл.14.Собственикът/инвеститорът строежа е длъжен да сключи договор за упражняване на независим строителен надзор в

строителството преди откриване на строителната площадка.

Чл.15./1/.Независимият строителен надзор по време на строителството се упражнява в следния задължителен обхват:

1.Законосъобразно започване на строежа;

2.Пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

3.Изпълнение на строежите, съобразно одобрените проекти;

4.Контрол по спазване условията на безопастност на труда, съгласно проекта за организация на строителството;

5.Опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа;

6.Качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопастност;

7.Недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

8.Правилно изпълнение на строително.монтажни работи;

9.Годност на строежа за въвеждане в експлоатация.

/2/.Лицето, упражняващо независим строителен надзор, подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими

за оценка на сторежите съгласно изискванията за безопастност и законосъобразното им изпълнение, съгласно правилника за прилагане

на закона за териториално и селищно устройство и наредба за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството, издадена

от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл.16./1/.Решенията и указанията на лицето, упражнявашо независим стрителен надзор, вписани в заповедната книга на строежа, са

задължителни за всички участници в строителството и следва да се изпълняват незабавно след вписването.

/2/.Отмяна на вписваните решения и указания може да бъде поискано от участниците в строитлството пред органите на Дирекцията за

национален строителен котрол в 7-дневен срок от подписване на протокол за разногласие. Решението на органите на дирикцията е

задължително.

Чл.17./1/.Въпроси от техническо естество, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на отговорността на на независимия

строителен надзор, се решават от независимия строителен надзор.

/2/.Възражения по решенията на независимия строителен надзор могат за се заявяват пред органите на ДНСК. След преценка на

основателността на възраженията и събиране на доказателство ДНСК издава задължителни указания.

Чл.18.Не се допуска изменение на проекта по време на строителството, ако промяната не е съгласувана с инвеститора, проектанта и

независимия строителен надзор при проектирането.

Чл.19./1/.При нарушаване на строителните правила и норми лицето, упражняващо независим строителен надзор или авторски нодзор, е

длъжно да уведоми Дирекцията за национален строителен контрол за прилагане на чл.159 и чл.160 от Закона за териториално и

селищно устройство в тридневен срок от извършване на нарушението.

/2/.В случай, че не бъде изпълнено това задължение, лицата по ал.1 носят отговорност по чл.165  а, т.5 от Закона за териториално и

селищно устройство.

Чл.20./1/.След приключване на строително-монтажните работи и след издаване на писмени становища от специализираните контролни

органи по законосъобразното изпълнение на строежа и готовността му за въвеждане в експлоатация, лицето, упражняващо независим

строителен надзор, изготвя окончателен доклад до Дирекцията за национален строителен контрол.

/2/.След представяне на доклада с приложени съгласувателни писма и разрешения на  специализираните контролни органи, становище

на собственика/инвеститора на строежа и заверена по установения ред екзекутивна документация, органите на Дирекцията за

национален строителен контрол;

1.Назначават държавна приемателна комисия за строежите, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и

благоустройството.

2.Издават разрешение за ползване или отказ за издаване на такова за строежите, извън тези по т.1.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Имуществена отговорност

Чл.21.Лицата, упражняващи независим строителен надзор, са длъжни да застраховат имуществената сиотговорност за вреди,

причинени на собственика или на трети лица, в задължителния обхват на отговорността им.

ГЛАВА ПЕТА

Раздел I

Лица, упражняващи независим строителен надзор

Чл.22.Независим строителен надзор се упражнява от оправомощени от министърна на РРБ лица, които:

1.Са търговци по смисъла на търговския закон.

2.Не са обявени в несъстоятелност и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност.

3.Разполагат с наети по трудово или друго правоотношение квалифицирани, правоспособни и с доказан професионализъм специалисти

по различни специалности на проектирането и/или строителството, необходими за упражняване на надзор в съответните отрасли на

проектирането и строителството, което се доказва със списък наназначените по трудов договор лица или привлечените за конкретна

задача специалисти.

4.За последните три години на са допускали или извършвали нарушения на Закона за териториалното и селищно устройство и другите

нормативни актове по проектирането и строителството, което се доказва със справка от Дирекцията за национален строителен контрол.

Чл.23.При обсъждането на кандидатурите се вземат под внимание и препоръките или възраженията за търговците или лицата, наети от

тях, от браншовите организации на проектанти и строители.

Раздел II

Органи и ред за оправомощаване

Чл./1/.Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава свидетелство за оправомощаване ва лица за упражняване на

независим строителен надзор в проектирането и строителството.

/2/.За извършване на независим строителен надзор в проектирането и строителството на строежи, свързани със сигурността и

отбраната на страната, свидетелството се издава по ред, определен от министъра на регионалното развитие и благоустройството,

съгласувано с министъра на вътрешните работи и министъра на отбраната.

Чл.25./1/.По тяхно искане, могат да бъдат оправомощавани лица само за надзор в проектирането или само надзор в строителството

както и в отделните отрасли на проектирането и строителството, съобразно видовете строежи в чл.7.

/2/.В случаите по ал.1 необходимият състав на специалисти се определя в зависимост отчастите на проекта, които подлежат

наодобряване и съобразно условията за разрешаване на строежа.

/3/.В случаите по ал.1 лицата могат да бъдат оправомощавани за упражняване на независим строителен надзор за следните видове

строежи:

1.Жилищни сгради на четири и повече етажа.

2.Строежи с обществено предназначение:

а.магазини, заведения за обществено хранене и средства за настаняване;

б.болници и други здравни заведения, училища, административни сгради, спортни и туристически сгради и съоръжения, ритуални

сгради, културни домове, кина и театри;

в.благоустройствени съоръжения в населените места;

г.хидротехнически съоръжения;

д.хидромелиоративни съоръжения;

е.пътно строителство, улици в населените места;

ж.железопътно строителство, гари, пристанища и летища;

з.противосвлачищни и брегоукрепителни съоръжения по рекитеи морския бряг;

и.топлопорводи, в т.ч. разпределителни мрежи и съоръжения;

к.телекомуникационни мрежи и съоръжения;

л.газопроводи, разпределителни станции и измервателни уреди;

м.градини, паркове, озеленяване

н.подземни проводи и съоръжения;

о.мостове и тунели

3.Производствени строежи:

а.електрически мрежи и централи;

б.халета, хангари, складове, силози за готова или полуготова продукция;

в.селскостопански сгради, ако са основно застрояване в имота/парцела;

г.заводи за производство наизделия на химическата промишленост;

д.металургични заводи;

е.заводи, предприятия и цехове за хранително-вкусовата промишленост;

ж.текстилни предприятия и шивашки цехове;

з.строителни предприятия за нуждите на всякакъв вид строителство, в т.ч. бетонови и варови възли, бази за асфалт и други

повърхностни настилки;

и.заводи за автомобилостроене, корабостроене, вагоностроене, металорежещи и други машини за нуждите на други производства, в

т.ч.  и предприятия за ремонт на кораби, автомобили, вагони и всички останали машини и превозни средства;

к.топлоцентрали;

л.заводи за проидводство на алкохол;

м.заводи за ферментация, преработка и производство на тютюневи изделия;

н.други видове заводи

о.мини, открити рудници и кариери.

Чл.26./1/.Министърът на региналното развитие и благоустройството определя състава на комисия, която обсъжда и предлага решения

за издаване на свидетелства за оправомощаване или отказ за издаване на такива.

/2/.Заседанията на комисията по ал.1 се председателстват от заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

/3/.Членове са представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството- Дирекцията за национален

строителенконтрол, Националния център по строителство и общини.

/4/.Като членове със съвещателен глас в комисията участват и упълномощени представители на браншови организации на проектанти

и строители.

Чл.27.Молба за оправомощаване се придружава от доказателства за обстоятелствата по чл.21.

Чл.28./1/.При получени молби за оправомощаване комисията се свиква за заседание от нейния председател веднъж месечно.

/2/.Комисията призовава молителя по реда на ГПК за заседанието.

Чл.29./1/.Комисията провежда заседанието публично и може да поидса допълнителни данни, сведения и писмени доказателства, които

да бъдат представени в седемдневен срок. В такива случаи след изтичането на този срок комисията се свиква на второ заседание, на

което взема решение.

/2/.Счита се за прието решение за предложение до министъра заиздаване на свидетелство за оправомощаване, ако на заседанието

присъстват повече от 2/3 от членовете й и за  решението гласуват повече от 2/3 от присъстващите членове. Във всички останали

случай комисията издава решение за отказ.

/3/.Гласуването в комисията е явно.

/4/.След приключване на гласуването председатилят на комисията обявява взетото решение.

Чл.30./1/.Жалба срещу решението на комисията може да бъде подадена7

1.От органите на Дирекцията за национален стоителен контрол - в случай, че решението е за предложение за издаване на свидетелство

за оправомощаване.

2.От молителя, в случай, че решението е за отказ за издаване на свидетелство.

/2/.Жалби по ал.1 се подават до министъра на регионалното развитие и благоустойството в седемдневен срок от заседанието на

комисията, на което е обявено решението.

Чл.31./1/.Въз основа на решението на комисията и мотивирано предложение на председателя й, след идтичане на срока за обжалване

по чл.29, министърът на регионалното развитие и благоустройството издава свидетелство за оправомощаване или отказва даиздава

такова.

/2/.При постъпили жалби министърът на регионалното развитие и благоустройството може:

1.Да потвърди решението на комисията

2.Да върне преписката за ново разглеждане от комисията.

3.Да уважи жалбата и да издаде свидетелство за оправомощаване.

/3/.Решението на министъра е окончателно.

Раздел III

Срок на оправомощаването. Прекратяване

Чл.32./1/.Оправомощаването е за срок от три години за надзор в проектирането и пет години за надзор в строителството. В случай, че

лицето е оправомощено за надзор в строителството и проектирането, срокът на правомощията е пет години.

/2/.В двумесечен срок преди изтичане на срока по ал.1 лицата могат да отправят ново искане до органа по оправомощаването.

/3/.В случай, че искането не бъде уважено, след издаване наотказа лицето не може да сключи договори за независим строителен

надзор в проектирането и/или строителството. За неправомерно сключени договори лицето се санкционира по чл.165а, т.4 от закона за

териториално и селищно устройство.

Чл.33.Оправомощаването може да бъде прекратено преди изтичане на срока по чл.31, ал.1 в следните случаи:

1.По искане на оправомощеното лице, при представяне на доказателства, че няма неприключен договор за надзор

2.При прекратяване на юридическото лице

3.При условията на чл.34 от този правилник

Чл.34.При подновяване на свидетелство за оправомощаване и при прекратяване по реда на чл.32, т.1 и 2 се спазва процедурата по

чл.28

Чл.35.Преди изтичане на срока по правомощията могат да бъдат прекратени от органа по оправомощаването и по предложение на

Дирекцията за национален строителен контрол в следните случаи:

1.Ако е наложена с влязло в сила наказателно постановление имуществена санкция по чл.165 а он закона за териториално и селищно

устройство устройство за допуснато незаконно строителство

2.Ако са отменени от дирекцията като незаконосъобразни повече от три разпореждания, препоръки или заповеди, издадени от лицето,

упражняващо независим строителен надзор за всеки отделен обект на контрол.

3.Ако са установени повече от три случая на бездействие във връзка със задължителен обхват на контрол по чл.7 и/или чл.10 за всеки

отделен обект на контрол.

Чл.36. При процедура за предсрочно прекрятяване на оправомощаването по предложение на Дирекцията за национален строителен

контрол комисията задължително взема решение на второ заседание след предоставяне на възможност за заинтересуваните да

предостаят становище по представените от дирекцията доказателства.

ГЛАВА ШЕСТА

Авторски надзор в строителството

Чл.37./1/.Проектантът на строежа упражнява авторски надзор в строителството от откриване на строителната плащадка до издаване на

разрешение за ползване на строежа.

Чл.38./1/.Проектантът на строежа е длъжен да присъства на съставянето на задължителните протоколи и актове по време на

строителството и ако установи точното изпълнение на проекта, да ги подписва при покана от инвеститора.

/2/.Проектантът може да наблюдава изпълнение на строежа и извън случаите по ал.1, ако това е договорено със

собственика/инвеститора, както и когато по искане на инвеститора или по предложение на независимя надзор се съгласува с него

промяна в проекта.

Чл.39.Проектантът може да изпълнява и функциите на техническо ръководство на строежа, ако това е договорено с инвеститора.

ГЛАВА СЕДМА

Технически контрол в проектирането и строителството

Чл.40./1/.Технически контрол в проектирането се изисква за строежите, при които:

1.Не е задължителен независим строителен надзор в проектирането.

2.Договор с лице по т.1 не е сключен.

3.За издаване на разрешение за строеж се изисква одобрен проект.

/2/.На Технически контрол подлежат конструктивната и архитектурната част на проекта.

/3/.Техническият контрол в проектирането обхваща:

1.Спазване изискванията на нормативните документи за проучване и проектиране.

2.Пълнотата и структурното съотвествие наинженерните и други изчисления съобразно нормативните изисквания, а когато изчисленията

са извършени с помощта на софтуерен продукт - проверяват пълнотата и правилността на подадените входни данни.

/4/.Лицата, упражняващи технически контрол, имат право:

1.Да изискват и получават разяснения от изпълнителите на проучвателните и проектни работи.

2.Да изискват и ползват всички необходими материали за проверка на босноваността на проектното решение, правилността и пълнотата

на изчисленията.

3.Да връщат за отстраняване на допуснати грешки от изпълнителите на проучвателните и проектни работи, когато не са спазени

изискванията на нормативните актове по проектирането или има допуснати грешки и непълноти в изчисленията.

/5/.Лицата, упражняващи технически контрол в проектирането, са длъжни да подписват съответната част на проекта.

Чл.41./1/.Технически контрол в проектирането се упражнява от лица със съответното техническо образование и придобита специалност

от висше учебно заведение.  Те трябва да притежават необходимия опит в проектирането, което се удостоверява от браншовия съюз и

не по-малко от шест години трудов стаж.

/2/.Технически контрол в проектирането не могат да упражняват лица, които са били санкционирани от дирекцията за национален

строителен контрол в това им качество, като проектанти или като длъжностни лица, за нарушение на ЗТСУ и други действащи

разпоредби по проектирането и строителството, ако не е изтекла една година след влизане в сила на последното наказателно

постановление.

Чл.42.Браншовите съюзи издават неолходимото удостоверение след справка от Дирекцията за национален строителен контрол.

Удостоверението, издавано от браншов съюз, важи за една година.

Чл.43.Браншовите съюзи са длъжни да водят регистър на лицата, за които такова удостоверение е идадено и да предоставят

информация на инвеститорите,одобряващите органи и органите на Дирекцията за национален строителен контрол.

Чл.44.Издадените и влезли в сила наказателни постановления за лица, упражняващи технически контрол в проектирането, се изпращат

от ДНСК в съответния браншов съюз.При наличие на обстоятелства по чл.40, ал.2, удостоверението не се подновява до изтичане на

едногодишния срок.

Чл.45./1/.На технически контрол в строителството подлежат строежите, за които:

1.Не е задължителен независим строителен надзор в строителството.

2.Договор с лице по т.1 не е сключен.

3.За издаване на разрешение за строеж се изисква одобрен проект.

/2/.Лицето, упражняващо технически контрол в строителството, е длъжно да осигури  изпълнението на строежа съобразно одобрения

проект и условията на издаденото разрешение за строеж.

/3/.За лицата, упражняващи технически контрол в строителството, браншовият съюз издава удостоверение за наличието на

необходимата правоспособност и опит и води регистър, който е публичен.

/4/.Браншовият съюз заличава от регистъра лицата, които в качеството си на технически контрол в строителството са били

санкционирани за нарушение на ЗТСУ и другите действащи разпоредби на строителството за срок от една година след влизане в сила

на наказателното постановление.

/5/.За издаденото наказателно постановление ДНСК уведомява браншовия съюз, който след заличаване на лицето от регистъра

уведомява инвеститора.

/6/.Инвеститора е длъжен да прекрати договора и да отстрани от строежа лице,упражняващо технически контрол, което не е вписано

или е заличено от регистъра на браншовата организация.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1. Дирекцията за национален строителен контрол осъществява методическо ръководство, общ контрол и наблюдение на

дейността на лицата, упражняващи независим строителен контрол и технически контрол.

Параграф 2./1/.Лицата, оправомощени да извършват независим строителен надзор, се вписват в регистър в Дирекцията за

националбен строителен контрол.

/2/.Регистърът е публичен и всеки заинтересуван инвеститор може да получи информация както за оправомощени лица, така и за

валидността и обхвата на оправомощаването.

/3/.Дирекцията информира периодически браншовите организации за дейността на техните членове, оправомощени за независим

строителен надзор.

Параграф 3.По смисъла на този правилник:

1."Проектант" е технически правоспособно юридическо или физическо лице, на което е  възложено проучване и проектиране на

строежа, част /етап_ от строежа,изготвяне на всички или на отделна част от неоходимите проекти за осъществяване на строежа.

Физическото или юридическо лице може да бъде представлявано от свой и технически правоспособен представител.

2."Изпълнител" е всеки търговец по смисъла на Търговския закон - юридическо или физическо лице, с което е сключен дотовор за

строителство с конкретен инвеститор или собственик. Юридическото или физическото лице може да бъде представлявано он свой

упълномощен и технически правоспособен представител.

Параграф 4.За лица, сключили договори за независим строителен надзор в строителството на строежи, финансирани он

международни финасови институции, от програми на Европейския съюз или от програми на други правителства, министърът на

регионалното развитие и благоустройството може да издаде свидетелство за оправомощаване без спазване на процедурата по глава

IV.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 5.Този правилник се издава на основание чл.42, ал.2 и чл.157, ал.2 от Закана за териториално и селищно устройство.

Параграф 6.Този правилник влиза в сила от 1.07.1999г.

Параграф 7.Този правилник се прилага по отношение на строежите, които:

1.За независим надзор в проектирането - за всички строежи, за които е разрешено проумване и проектиране след 1.09.1999г. и до

одобряване на проектите.

2.За независим надзор в строителството - за всички строежи, за които е постъпило искане за откриване на строителна площадка след

1.09.1999г.

Параграф 8.Министърът на регионалното развитие и благоустрой ството дава указания по прилагане на този правилник.

Параграф 9.Министърът на регионалното развитие и благоустройството определя с правилник начина на работа на комисията за

оправомощаване на лица за упражняване на независим надзор в проектирането и строителството.